# Fișa de proiectului nr. 1

- Titlul proiectului

Extindere domeniul schiabil in Munții Harghitei (Harghita Mădăraș, Harghita Băi, Sântimbru Bai, Homorod, Ciumani)

- Locația de desfășurare a proiectului, inclusiv adresele de implementare

- Harghita Mădăras

- Băile Harghita

- Băile Homorod

- Băile Budos

- Ciumani

- Beneficiarul programului

- ADI Harghita

- ADI Munții Harghita

- ADI Felcsik

- ADI Ciucului de Jos

- Serviciul Public Salvamont al Consiliului Județean Harghita

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

Căpâlnița, Vlăhița, Zetea (Izvoare), Mădăras, Sâncrăieni, Ciceu, Mun. Miercurea-Ciuc, Sântimbru, Ciumani, Mun. Odorheiu Secuiesc, Mun. Gheorgheni

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

Munţii Harghita acoperă un teritoriu de 1425 km², fiind una dintre cele mai extinse masive din Carpaţii Orientali. Are o lungime de 64 km şi o lăţime de circa 40 km. Are o formă alungită pe direcţia nord-nord-vest – sud-sud-vest, conformă cu aceea a întregului lanţ al Carpaţilor Orientali. Altitudinile cele mai mari (1600 – 1800 m) se întâlnesc doar pe conul Harghita, care domină întregul edificiu al masivului. Se remarcă trei areale de peste 1600 m, despărţite prin înşeuări mai adânci: regiunea vârfului Harghita-Mădăraş (5,4 km²), Harghita-Racu şi Harghita-Siculeni (3,4 km²), şi Harghita-Ciceu (4,1 km²). Putem spune că munţii Harghitei au rezerve semnificative de potenţial turistic, dar nu neapărat pentru scopuri de dezvoltare în direcţia turismului de schi. Infrastructura de acces, cea tehnică şi turistică a muntelui este subdezvoltată şi există puţine atracţii antropice (descoperite, cunoscute) şi servicii turistice care ar putea exploata mai bine un segment de turişti exigenţi, cu aşteptări în sensul detaliilor şi a serviciilor impecabile, chiar dacă ele se desfăşoară în cadru natural.

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea integrată a Munții Harghitei, care include o viziune de dezvoltare complexă, integrată, pentru tot județul Harghita, și o integrare a ideilor de dezvoltare publice și private. Din punct de vedere a obiectivului principal putem defini că Munții Harghitei trebuie să devină un pol turistic important, păstrând identitatea locală, și devenind totodată o stațiune turistică modernă. Obiectivul principal ca consecință, este crearea unei stațiuni turistice moderne în Carpații Orientali, cu păstrarea zonei în mare parte intactă, dar atrăgătoare pentru turiști. Stațiunea Harghita nu poate și nu trebuie să devină un concurent al stațiunilor de schi din Austria, sau  nu trebuie să concureze cu stațiunile din Carpații de Sud, ci trebuie să fie o zonă aparte, cu posibilități de recreere, de sport, și de turism natural.

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

Ca obiective specifice putem defini următoarele elemente cheie:

- Realizarea pârtilor de schi, de schi de fond, și infrastructură pentru alte sporturi de iarnă

- Realizarea infrasructurii de bază, pentru asigurarea utilităților și a accesului

- Organizarea Munții Harghitei cu accent special pe ocrotirea mediului și includerea managementului siturilor Natura 2000.

- Reglementarea construcțiilor, care asigură păstrarea integrității teritoriului. Privind acest element recomandările din PUZ Munții harghitei (care este în fază de aprobare, dar nu este aprobat) sunt deosebit de importante:

  - Trebuie reglementat modul de ocupare a terenului. Ţinând seama de caracterul de staţiuni montane, nu se impune stabilirea unor aliniamente obligatorii, amplasarea în cadrul parcelei fiind lăsată mai liber, dar se impune o limitare a POT, a regimului de înălţime (în două trepte: pentru case de vacanţă şi pentru alte funcţiuni). Se impune obligativitatea păstrării distanţelor de siguranţă PSI, ţinând cont de două aspecte: casele de vacanţă nu sunt locuite permanent, astfel apariţia unui focar de incendiu se observă mai greu, iar o bună parte din construcţii fiind realizate din lemn, au rezistenţă la foc mai redusă. De asemenea caracterul staţiunilor nu admite densităţi de tip urban.

  - Trebuie impusă sau cel puţin încurajată delimitarea parcelelor. Nu este importantă impunerea unei împrejmuiri construite, este suficientă şi delimitarea prin plantare, dar analiza arată că este importantă o delimitare a spaţiului public de cel privat.

  - Trebuie stabilite reguli privind folosirea materialelor în cazul contrucțiilor  În cele mai multe cazuri reglementarea este necesară la nivelul învelitorilor şi tâmplăriei.

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Proiectul vizat se încadrează în Domeniul strategic 5. Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative , Obiectivul strategic: Dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor economice conexe prin valorificarea potențialului natural și antropic al Regiunii Centru și susținerea activităților culturale și recreative

Între prioritățile specifice se încadrează la Prioritatea 5.1. Punerea în valoare a patrimoniului natural și antropic și ca măsuri la următoarele Măsuri:

5.1.1. Amenajarea de trasee, căi de acces și locuri de vizitare și dezvoltarea managementului destinațiilor turistice

5.1.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii din stațiunile balneare și montane

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului Harghita

În acest moment nu este aprobat PUZ-ul și „Strategiei-program de dezvoltare  locală prin promovarea de obiective de investiții în zona munților Harghita” , dar după aprobarea documentului proiectul se va încadra, și se va conforma acestor documente de bază.

  - Istoricul ideii de proiect (se vor prezenta eventualele inițiative și programe derulate deja, care pot fi incluse în proiect, inclusiv specificarea sursei de finanțare din care a fost realizată activitatea respectivă)

CJ Harghita a lansat ideea de dezvoltare a Munții Harghitei încă înainte de începutul anilor 2010, și a fost pregătit „Strategia-program de dezvoltare  locală prin promovarea de obiective de investiții în zona munților Harghita” în anul 2013. Documentul nu este aprobat, dar au fost organizate multe dezbateri publice în această temă, și necesitatea iminentă a realizării proiectului de dezvoltare a Munții Harghitei este una deosebit de importantă. În consecință putem afirma că necesitatea proiectului este foarte bine justificat, și susținut de actorii principali.

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

Turiștii, furnizorii de servicii și UAT-uri locale.

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

- Descrierea activităților ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului, indicarea responsabililor și a surselor de finanțare posibile

Activitățile cele mai importante în cadrul acestui proiect sunt:

- Aprobarea PUZ pentru Munții Harghitei

- Aprobare „Strategia-program de dezvoltare  locală prin promovarea de obiective de investiții în zona munților Harghita”

- Realizarea unui plan de acțiune și definirea subproiectelor

Prin acest proiect se vizează realizarea a mai multor subproiecte.

P1. Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în Harghita Mădăraș

P2. Dezvoltarea pârtiilor de schi în Harghita Mădăraș, Băile Harghita și realizarea legăturii între cele două zone schiabile

P3. Reabilitarea drumului de acces către Harghita Băi

P4. Reabilitarea Drumului Forestier Căpâlnița - Harghita Mădăraș

P5. Dezvoltarea infrastructurii turistice de cazare în zonele Izvoarele (com. Zetea), Com. Căpâlnița, Băile Homorod, Harghita Băi, Mădăraș Ciuc

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

Nu este definită situația juridică a terenurilor vizate – sunt litigii nedecise.

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Nici până în acest moment nu este soluționat în proporție de 100% dreptul de proprietate a terenurilor definite prin PUZ-ul propus. În acest sens reglementarea situației juridice este una esențială.

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

După aprobarea PUZ-ului realizzarea proiectului și a subproiectelor se va derula într-o perioadă de minim 6-8 ani.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

Cel mai important risc este lipsa situației clare privind proprietățile

În afară de acest lucru putem enumera urmtoarele riscuri.

Riscuri de natura financiară

- apariția de cheltuieli neprevăzute

- creșterea nejustificată a prețurilor pentru achizitiile implicate în proiect

Riscuri ce țin de parteneri care unt implicați în proiect

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementare proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

Riscuri aferente activităților proiectului

- decalarea demarării activităților proiectului, ca urmare a întârzierii procedurilor de contractare

- neîncadrarea in termenele de realizare ale activităților propuse

- schimbări legislative care pot aduce întârzieri in implementarea proiectului

- Sustenabilitatea proiectului (modul în care proiectul se autosusține financiar după implementare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp, resurse umane care să îndeplinească condițiile tehnice minime, sustenabilitate tehnică, etc – orientativ)

Sustenabilitatea proiectului este una dintre cele mai importante elemente de risc, dar necesitatea implementării acestui proiect este prioritar sustenabilității pe termen scurt. După realizarea proiectului, sustenabilitatea va fi demonstrată prin diversificitatea activităților derulate în urma realizării.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate (lucrări, achiziții de echipamente, resurse umane și management, informare, etc)

Bugetul estimat al proiectului este de 50 de milioane de EUR, însă valoarea acestuia se va concretiza în urma elaborării studiului de prefezabilitate/fezabilitate.

Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită petru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

POR 7; PNDR 7.2, PNDR 4.3, PNDR 6.4, alte investiții private