# Fișa de proiect nr. 3

- Titlul proiectului

Dezvoltarea zonei turistice Baile Homorod, Baile Chirui si Baile Selters

- Locația de desfășurare a proiectului, inclusiv adresele de implementare

- Orașul Vlăhița, stațiunile Băile Selters și Băile Homorod

- Comuna Lueta, stațiunea Băile Chirui

- Comuna Căpâlnița, stațiunea Băile Homorod

- Beneficiarul programului

- ADI Harghita

- Orașul Vlăhița

- Comuna Căpâlnița

- CJ Harghita

- Asociația Microregională Felso Homorodmente

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

Orașul Vlăhița, Comuna Lueta, Comuna Căpâlnița

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

Necesitatea implementării proiectului constă în neexploatarea potențialului turistic al acestor locații, derivând din următoarele:

    - Chiar dacă aceste locații au un potențial turistic ridicat (Băile Homorod fiind atestat ca și stațiune turistică de interes local), infrastructura de bază este slab dezvoltată.

    - Serviciile turistice sunt insuficient dezvoltate și diversificate

    - Resursele naturale sunt valorificate neadecvat

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Obiectivul general al proiectului strategic major constă în dezvoltarea zonei turistice aflat la poalele Munții Harghitei, unde există trei locații cu caracter turistic semnificativ bazat pe resursele naturale (apă minerală, băi termale). Proiectul prevede atât dezvoltarea infrastructurii de bază în aceste locații cât și crearea de noi servicii și infrastructură turistică, astfel diversificând oferta actuală.

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

    - Dezvoltarea infrastructurii de bază în stațiunea turistică Băile Homorod, Băile Chirui și Băile Selters,

    - Reabilitarea și valorificarea complexului de tabără și de tineret din Băile Chirui, predat către proprietatea publică a Comunei Lueta

    - Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor turistice bazate pe apa termală la Băile Selters, inclusiv realizarea infrastructurii de bază aferentă

    - Realizarea marketingului turistic comun al acestor locații

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020

- Domeniul strategic 5. Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative

  - Prioritatea 5.1. Punerea în valoare a patrimoniului natural și antropic

  - Prioritatea 5.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de primire și agrement în scopul îmbunătățirii și diversificării serviciilor turistice oferite

  - Prioritatea 5.3. Promovarea destinațiilor turistice din Regiunea Centru

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului harghita (Error! Hyperlink referencenot valid.)

Strategia de dezvoltare a turismului din județul Harghita

- Axa de dezvoltare nr. 1: Amenajarea și valorificarea resurselor turistice naturale și antropice

  - Obiective operative

    - Identificarea și valorificarea potențialului terapeutic și balnear existent în județ (ape minerale, mofete), cu scopul organizării turismului de sănătate

  - Proiecte

    - Identificarea (explorarea) surselor de apă minerală din județ și reabilitarea mofetelor nefuncționale

- Axa de dezvoltare nr. 2: Stimularea dezvoltării structurilor de primire turistică și al altor infrastructuri conexe

  - Obiective operative

    - Valorificarea potențialului terapeutic și balnear existent în județ prin restaurarea sau sprijinirea construirii structurilor de primire cu funcțiuni de tratament balnear sau wellness

  - Proiecte

- Sprijinirea dezvoltării infrastructurii în stațiunile turistice și a elaborării planurilor de dezvoltare a acestor destinații

  - Lista documentațiilor necesare (studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii topografice, plan de construcții, plan de afaceri, hotărâri UAT, inclusiv calendarul realizării acestora, modalitatea de finanțare) în cazul în care aceste documentații au fost realizate în prealabil, se va menționa data până când documentația este valabilă

- Emiterea Certificatului de urbanism pentru lucrările de infrastructură

- Elaborare studiu de fezabilitate

- Elaborare Proiect Tehnic

- Emiterea Autorizației de construire de infrastructură de mediu

Conform studiului de dezvoltare a localității Băile Homorod, elaborat de Vallum SRL este posibil realizarea unei dezvoltări integrate a zonei, cu parteneriatul investitorilor privați.

http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2016/01/Hargita_megye_turizmusfejlesztesi_strategiaja.pdf

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

Grupul țintă al proiectului:

Beneficiari direcţi: locuitorii zonei

Locuitorii zonei sunt beneficiari direcţi şi în acelaşi timp şi indirecţi ale proiectului. Aceste persoane pot vizita facilitățile realizate având posibilitatea de a relaxa în acestea, devenind astfel beneficiari direcţi ai investiţiei realizate.

Totodată localnicii vor fi şi beneficiarii indirecţi ai proiectului, prin ocuparea locurilor de muncă noi create, rezultate din creşterea cererii de servicii turistice din zonă, precum şi din crearea de noi locuri de muncă de către investitorii noi stabiliţi în zonă.

Beneficiari direcţi: turiştii

Turiştii, care vizitează zona şi judeţul Harghita, provin mai ales din Ungaria, Germania, Italia, Franţa, Austria şi SUA. Pe durata perioadei de şedere turiştii vor avea posibilitatea de a relaxa, de a beneficia de servicii turistice de înaltă calitate.

Beneficiari indirecţi: persoanele cărora se vor crea locuri de muncă prin investiţiile în zonă datorită diversificării ofertei turistice

Beneficiari indirecţi: investitorii

Dezvoltarea turismului presupune şi creşterea investiţiilor în zonă. Investiţiile se realizează concomitent cu diversificarea ofertelor turistice în urma creşterii cererii pentru diferite servicii şi produse turistice de calitate. Dezvoltarea acestor locații va genera creşterea numărului de turişti veniţi în zonă, iar creşterea numărului de turişti va genera creşterea şi diversificarea cererii pentru mai multe tipuri de produse şi servicii turistice. Această  tendinţă va avea ca efect apariţia de noi investitori; creşterea ofertelor de produse şi servicii înseamnă creşterea numărului de turişti şi a veniturilor din turism.

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

Rezultatele proiectului:

    - Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;

    - Sprijinirea creşterii ocupării forţei de muncă din domeniul turistic;

    - Sporirea accesibilităţii şi valorificarea potenţialului natural specific zonei;

    - Dezvoltarea potenţialului turistic endogen ca parte a strategiilor locale existente;

    - Extinderea şi modernizarea infrastructurii de agrement;

    - Dezvoltarea marketingului turistic al zonei;

- Descrierea activităților ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului, indicarea responsabililor și a surselor de finanțare posibile

- Stabilirea obiectelor proiectului de investiții

- Contractarea serviciilor de proiectare și consultanță (unde este cazul)

- Intocmirea tuturor studiilor și obținerea tuturor acordurilor/avizlor/autorizațiilor necesare proiectului de investiții

- Elaborarea studiului de fezabilitate

- Elaborarea documenției proiectului conform Ghid Solicitant

- Depunerea documentației proiectui în cadrul sesiunii de depunere

- Implementarea proiectului de investiții

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

Nu este definită situația juridică a terenurilor vizate

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Nu este definită situația juridică a terenurilor vizate

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

După aprobarea prioritizării proiectelor, realizarea acestora și a subproiectelor se va derula într-o perioadă de minim 3-5 ani.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

Riscuri de natura financiară

- apariția de cheltuieli neprevăzute

- creșterea nejustificată a prețurilor pentru achizitiile implicate în proiect

Riscuri ce implica achizițiile publice

- întârzierea proceduriilor de achiziții din cauza contestațiilor formulate de către operatorii economici participanți la procedura în urma transmiterii comunicărilor privind rezultatul procedurii

- întârzieri semnificative în semnarea contractelor de prestări servicii/ furnizare.

Riscuri ce țin de personalul care asigură managementul proiectului

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementare proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

Riscuri aferente activităților proiectului

- întârzieri în aprobarea planului de management conform legislaţiei în vigoare

- decalarea demarării activităților proiectului, ca urmare a întârzierii procedurilor de contractare

- neîncadrarea in termenele de realizare ale activităților propuse

- schimbări legislative care pot aduce întârzieri in implementarea contractului

- Sustenabilitatea proiectului (modul în care proiectul se autosusține financiar după implementare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp, resurse umane care să îndeplinească condițiile tehnice minime, sustenabilitate tehnică, etc – orientativ)

Din punct de vedere financiar, operarea investiției realizate presupune efectuarea operațiunilor de întreținere și mentenanță a obiectivelor reabilitate în parametrii corespunzători de funcționare. Lucrările de întreținere și reparații vor fi finanțate de către administrator prin alocarea de sume din bugetul anual de venituri și cheltuieli al instituției.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate (lucrări, achiziții de echipamente, resurse umane și management, informare, etc)

Valoare maximă proiect – 20.000.000 Euro, însă valoarea acestuia se va concretiza în urma elaborării studiului de prefezabilitate/fezabilitate.

Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită petru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

Program: Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului Prioritatea de investiții: 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Obiectivul Specific: Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

Apelul de proiecte: POR/2016/7/7.1/1

Rata de cofinanțare: 98%

Tip apel de proiecte: depunere pe o perioada de 6 luni

Depunere proiecte: 01.06.2016 – 02.12.2016

Solicitanți eligibili:

- Unităţi administrativ-teritoriale

- Parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale