# Fișa de proiect nr. 4

- Titlul proiectului

Dezvoltarea și amenajarea unei stațiuni balneoclimaterice în Băile Seiche - integrarea zonei ”Sovidek” - Praid, Corund

- Locația de desfășurare a proiectului, inclusiv adresele de implementare

- Băile Seiche (Aparține de Mun. Odorheiu Secuiesc)

- Com. Corund

- Com. Praid

- Beneficiarul programului

Asociatia Visus, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Comuna Lupeni, Comuna Corund, Comuna Praid, Salrom - Salina Praid, alte asociații turistice, Asoc Microregională Sovidek-Hegyalja

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

- Mun. Odorheiu Secuiesc

- Comuna Praid

- Comuna Corund

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

În Planul de Dezvoltare Regională Centru s-a identificat următorul obiectiv regional:

- Dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor economice conexe prin valorificarea potențialului natural și antropic al Regiunii Centru și susținerea activităților culturale și recreative. Se impun deci intervenții pentru a reabilita și moderniza infrastructura din stațiunile balneare și în direcția diversificării ofertei turismului balnear prin dezvoltarea componentei de agrement și a celei de wellness și spa.

În spiritul acestui obiectiv, prezentul proiect propune lucrări de modernizare și extindere a infrastructurii publice a stațiunilor Băile Seiche și localitatea Praid din județul Harghita.

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Realizarea unui concept de dezvoltare integrată pentru Băile Seiche și localitățile Corund și Praid, fiind în zona municipiului Odorheiu Secuiesc, și realizarea unor proiecte integrate de infrastructură turistică

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

OS1. Dezvoltarea mofetei existente, asigurarea tratamentelor medicale în cadrul acesteia;

OS2. Dezvoltarea ștrandului și a spa-ului bazată pe apă minerală; 
OS3. Asigurarea posibilității creării serviciilor turistice private și a capacităților de cazare (realizarea infrastructurii de bază)

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020

Domeniul strategic de dezvoltare 5. Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative

Prioritatea specifică 5.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de primire și agrement în scopul îmbunătățirii și diversificării serviciilor turistice oferite

Măsura 5.2.2. Dezvoltarea structurilor de primire turistică și de agrement

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului Harghita

Strategia de dezvoltare a turismului din județul Harghita

- Axa de dezvoltare nr. 1: Amenajarea și valorificarea resurselor turistice naturale și antropice

  - Obiective operative

    - Identificarea și valorificarea potențialului terapeutic și balnear existent în județ (ape minerale, mofete), cu scopul organizării turismului de sănătate

  - Proiecte

    - Identificarea (explorarea) surselor de apă minerală din județ și reabilitarea mofetelor nefuncționale

  - Lista documentațiilor necesare (studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii topografice, plan de construcții, plan de afaceri, hotărâri UAT, inclusiv calendarul realizării acestora, modalitatea de finanțare) în cazul în care aceste documentații au fost realizate în prealabil, se va menționa data până când documentația este valabilă

Realizarea unui concept de dezvoltare integrată pentru zona turistică Băile Seiche, localitățile Corund și Praid, și proiecte de infrastructură turistică

În urma acestuia următoarele documentații trebuie elaborate:

- Emiterea Certificatului de urbanism pentru lucrările de infrastructură

- Elaborare studiu de fezabilitate

- Elaborare Proiect Tehnic

- Emiterea Autorizației de construire

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

Grupul țintă al proiectului:

Beneficiari direcţi: locuitorii zonei

Locuitorii zonei sunt beneficiari direcţi şi în acelaşi timp şi indirecţi ale proiectului. Aceste persoane pot vizita facilitățile realizate având posibilitatea de a relaxa în acestea, devenind astfel beneficiari direcţi ai investiţiei realizate.

Totodată localnicii vor fi şi beneficiarii indirecţi ai proiectului, prin ocuparea locurilor de muncă noi create, rezultate din creşterea cererii de servicii turistice din zonă, precum şi din crearea de noi locuri de muncă de către investitorii noi stabiliţi în zonă.

Beneficiari direcţi: turiştii

Turiştii, care vizitează zona şi judeţul Harghita, provin mai ales din Ungaria, Germania, Italia, Franţa, Austria şi SUA. Pe durata perioadei de şedere turiştii vor avea posibilitatea de a relaxa, de a beneficia de servicii turistice de înaltă calitate.

Beneficiari indirecţi: persoanele cărora se vor crea locuri de muncă prin investiţiile în zonă datorită diversificării ofertei turistice

Beneficiari indirecţi: investitorii

Dezvoltarea turismului presupune şi creşterea investiţiilor în zonă. Investiţiile se realizează concomitent cu diversificarea ofertelor turistice în urma creşterii cererii pentru diferite servicii şi produse turistice de calitate. Dezvoltarea acestor locații va genera creşterea numărului de turişti veniţi în zonă, iar creşterea numărului de turişti va genera creşterea şi diversificarea cererii pentru mai multe tipuri de produse şi servicii turistice. Această  tendinţă va avea ca efect apariţia de noi investitori; creşterea ofertelor de produse şi servicii înseamnă creşterea numărului de turişti şi a veniturilor din turism.

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

Rezultatele proiectului:

    - Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

    - Sprijinirea creşterii ocupării forţei de muncă din domeniul turistic;

    - Sporirea accesibilităţii şi valorificarea potenţialului natural specific zonei;

    - Dezvoltarea potenţialului turistic endogen ca parte a strategiilor locale existente;

    - Extinderea şi modernizarea infrastructurii de agrement;

    - Dezvoltarea marketingului turistic al zonei;

- Descrierea activităților ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului, indicarea responsabililor și a surselor de finanțare posibile

- Stabilirea obiectelor proiectului de investiții

- Contractarea serviciilor de proiectare și consultanță (unde este cazul)

- Intocmirea tuturor studiilor și obținerea tuturor acordurilor/avizlor/autorizațiilor necesare proiectului de investiții

- Elaborarea studiului de fezabilitate

- Elaborarea documenției proiectului conform Ghid Solicitant

- Depunerea documentației proiectui în cadrul sesiunii de depunere

- Implementarea proiectului de investiții

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

Nu este definită situația juridică a terenurilor vizate

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Nu este definită situația juridică a terenurilor vizate

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

După aprobarea prioritizarea proiectelor, realizarea acestora și a subproiectelor se va derula într-o perioadă de minim 3-5 ani.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

Riscuri de natura financiară

- apariția de cheltuieli neprevăzute

- creșterea nejustificată a prețurilor pentru achizitiile implicate în proiect

Riscuri ce țin de parteneri care unt implicați în proiect

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementare proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

Riscuri aferente activităților proiectului

- decalarea demarării activităților proiectului, ca urmare a întârzierii procedurilor de contractare

- neîncadrarea in termenele de realizare ale activităților propuse

- schimbări legislative care pot aduce întârzieri in implementarea proiectului

- Sustenabilitatea proiectului (modul în care proiectul se autosusține financiar după implementare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp, resurse umane care să îndeplinească condițiile tehnice minime, sustenabilitate tehnică, etc – orientativ)

Sustenabilitatea proiectului este una dintre cele mai importante elemente de risc, dar necesitatea implementării acestui proiect este prioritar sustenabilității pe termen scurt. După realizarea proiectului, sustenabilitatea va fi demonstrată prin diversificarea activităților de agrement în județul Harghita.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate (lucrări, achiziții de echipamente, resurse umane și management, informare, etc)

Bugetul estimat al proiectului este de 8 milioane de EUR, însă valoarea acestuia se va concretiza în urma elaborării studiului de prefezabilitate/fezabilitate.

Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită petru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

POR Axa 7, PNDR M 6.4