# Fișa de proiect nr. 6.

- Titlul proiectului

Construire și dezvoltare a piețelor agroalimentara regionale in microregiunile din Jud. Harghita, pentru valorificarea produselor agrozootehnice și silvice nelemnoase (ex. fructe de pădure)

- Locațiile de desfășurare a proiectului, inclusiv adresele de implementare

- Municipiul Miercurea Ciuc

- Mun. Odorheiu Secuiesc

- Mun. Gheorgheni

- Orașul Toplița

- Orașul Cristuru Secuiesc

- Beneficiarul programului

- Municipiul Miercurea Ciuc

- Mun. Odorheiu Secuiesc

- Mun. Gheorgheni

- Orașul Toplița

- Orașul Cristuru Secuiesc

- Directia Silvica Harghita

- Sectia de Prelucrare a Produselor Padurii Gheorgheni (loc in care sunt sortate si congelate, fiind pregatite pentru export; fructele sunt exportate mai ales in Germania)

- centre de procesare a fructelor de padure (ex.: obtinerea de dulcețuri, etc)

- Camera Agricolă a Județului Harghita

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

Municipiul Miercurea Ciuc, Mun. Odorheiu Secuiesc, Mun. Gheorgheni, Orașul Toplița, Orașul Cristuru Secuiesc, Camera Agricolă a Județului Harghita

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

La nivelul județului sunt mai multe mici producători locali cu procesatori tradiționali, cu lanțuri logistice agroalimentare scurte (măcelării, brutării, producători de lactate sau ouă etc.), magazine specializate si gastronomie locală cu ocazia evenimentelor sau a târgurilor locale.

Necesitatea este justificată prin situația actuală, caracterizată prin:

- Piețele existente sunt în centrul oreselor si nu fac față noilor cereri de piață, infrastructura este degradata si supraaglomerata

- Lipsa piețelor conforme nu ajută valorificarea produselor locali

Se va pregăti proiecte separate pentru fiecare oras sau municipiu din județul Harghita, totodată se propun proiecte de comercializarea a produselor alimentare

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Prin acest proiect se propune realizarea unor piețe agroalimentare, regionale, pentru fiecare regiune, care să aibă ca scop principal promovarea produselor locale, tradiționale. Se propune reabilitarea piețelor agro-alimentare, sau crearea de noi piețe agroalimentare

Sprijinirea valorificării si promovării produselor agricole

Crearea mai multor centre logistice cu camere frigorifice pentru cresterea capacității de stocare si sprijinirea producătorilor de alimente pentru valorificarea produselor sezoniere

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

OS.1 - Construirea și dezvoltarea pieței agroalimentare Ciuc, 
OS.2 - Construirea  și dezvoltarea pieței agroalimentare Odorhei, 
OS.3 - Construirea și dezvoltarea pieței agroalimentare Gheorgheni, 
OS.4 - Construirea și dezvoltarea pieței agroalimentare Toplița
OS.5 - Construirea și dezvoltarea pieței agroalimentare Cristuru Secuiesc

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specific, din care proiectul propus se integrează în Axa 4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii.

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului Harghita

În Strategia de Dezvoltare Rurală a județului Harghita pe perioada 2010-2020, acest proiect se încadrează în Obiectivul Operațional Marketingul produselor locale.

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

UAT-uri municipale

Producătorii locali

Locuitorii județului

Societăți comerciale din județ

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

5 noi clădiri sau clădiri renovate care fac față cerinetlor pieței cu ajutorul sprijinirii producătorilor locali cu facilități de stocare si comercializare a produselor agricole

- Descrierea activităților ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului, indicarea responsabililor și a surselor de finanțare posibile

Studii de DALI sau Proiect tehnic pentru piețe agroalimentare

Au fost elaborate Studiile de fezabilitate pentru piața agroalimentară din Miercurea-Ciuc si Cristuru Secuiesc.

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

Nu sunt.

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Piețele agroalimentare existente sunt în proprietatea UAT-urilor municipale. În cazul municipiului Miercurea-Ciuc clădirea pieței existente nu face față necesităților, schimbarea locației va fi realizată într-un teren pe lângă aceasta.

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

După aprobarea prioritizării proiectelor, realizarea acestora și a subproiectelor se va derula într-o perioadă de minim 3-5 ani.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

Riscuri de natura economică

- Oamenii preferă să cumpere mai ales în super- și hipermarkete

Riscuri de natura financiară

- apariția de cheltuieli neprevăzute

- creșterea nejustificată a prețurilor pentru achizitiile implicate în proiect

Riscuri ce țin de  partenerii vizați al proiectului

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementare proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

- promovarea neloială a brandurilor existente, fără comunicare între părți

- crearea concurenței neloiale între părți implicate

Riscuri ce țin de personalul care asigură managementul proiectului

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementare proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

Riscuri aferente activităților proiectului

- decalarea demarării activităților proiectului, ca urmare a întârzierii procedurilor de contractare

- neîncadrarea in termenele de realizare ale activităților propuse

- schimbări legislative care pot aduce întârzieri in implementarea contractului

- Sustenabilitatea proiectului (modul în care proiectul se autosusține financiar după implementare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp, resurse umane care să îndeplinească condițiile tehnice minime, sustenabilitate tehnică, etc – orientativ)

Pe baza unui plan de afaceri realistic aceste entități pot fi profitabile. Cu servicii conexe, precum centru de logistica, camera frigorifica, punct de sacrificare a animalelor etc., aceste unități pot fi centre care încurajează mediul de afaceri în domeniul agricol

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate (lucrări, achiziții de echipamente, resurse umane și management, informare, etc)

Piața agroalimentară din Cristuru Secuiesc: cca. 1.000.000 lei

Piața agroalimentară din Miercurea-Ciuc: cca. 6.500.000 lei

Piața agroalimentară din Odorheiu Secuiesc: cca. 6.000.000 lei

Piața agroalimentară din Gheorgheni: cca. 6.000.000 le

Piața agroalimentară din Toplița: cca. 6.000.000 lei

În cazul proiectelor situate în Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni și Toplița valoarea acestora se va concretiza în urma elaborării studiului de prefezabilitate/fezabilitate.

Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită petru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

PNDR - LEADER, PNDR măsura 16.4, POR Axa 5 - reabilitarea zonelor degradate, surse bugetare și surse din bugetul local

Posibil PNDR Sub-măsura 4.2 a - Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol -beneficiari eligibili Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari): PFA, II, IF, SRL, SNC, SCS, SA.; Cooperative, Grupuri de producători care deservesc interesele membrilor

PNDR 16 – Circuitele scurte de aprovizionare dețin astfel toate premisele pentru programul PNDR măsura 16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală si vertical între actorii din lanțul de aprovizionare, în vederea stabilirii si dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizioane si de piețele locale, precum si în vederea realizării de activități corelate de promovare în context local.