# Fișa de proiect nr. 8

- Titlul proiectului

Dezvoltarea turistică a zonei Călimani – Giurgeu

- Locația de desfășurare a proiectului, inclusiv adresele de implementare

Proiectul vizează arealul din zona de Nord a județului Harghita. Fiecare proiect va avea o adresă specifică de implementare, în funcție de inițiatorul proiectului.

În cazul proiectelor inițiate de ADI Călimani – Giurgeu, adresa de implementare este:

Municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, cod 530140, județ Harghita

- Beneficiarul programului

- Parteneriat între UAT-urile implicate în cazul inițiativelor care pot fi finanțate prin POR Axa 7

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu

- Consiliul Județean Harghita

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu

- Consiliul Județean Harghita

- UAT Borsec

- Alte UAT-uri în funcție de rolurile identificate în proiect

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu are în componența sa județul Harghita prin Consiliul Județean și unități administrative din cadrul acestui județ: Municipiul Toplița (Topliţa, Călimănel, Luncani, Măgheruş, Moglăneşti, Secu, Văgani, Vale și Zencani), Orașul Borsec și un număr de șase comune: Bilbor (Bilbor și Răchitiș), Corbu (Corbu și Capu Corbului), Gălăuțaș (Gălăuţaş, Dealu Armanului, Gălăuţaş-Pârâu, Nuţeni, Plopiş, Preluca, Toleşeni și Zăpodea), Sărmaș (Sărmaș, Platoneşti, Runc, Fundoaia, Hodoşa şi trup „Pârtie sanie nouă”), Subcetate (Subcetate, Călnaci, Duda și Filpea) și Tulgheș (Tulgheș, Recea, Hagota și Pintic).

Ideea de proiect a fost confirmată cu ADI Călimani – Giurgeu și se bazează pe Planul de Dezvoltare Zonală al A.D.I. Călimani – Giurgeu.

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

Din planul de dezvoltare zonală realizat de ADI Călimani – Giurgeu pentru următorii 10 ani,  reiese potențialul turistic al arealului situat în nordul județului Harghita, potențial valorificat la momentul actual într-un grad destul de redus.  Una din direcțiile strategice definite pentru perioada următoare vizează ”valorificarea potențialului zonal, cu accent pe dezvoltarea turismului și a domeniilor conexe care pot contribui la promovarea arealului de nord al județului Harghita”.

Problemele pe care proiectul propus își propune să le rezolve țin de:

- Infrastructură și servicii turistice insuficient dezvoltate și valorificate

  - Lipsă unități de cazare în unele localități;

  - Lipsă infrastructură pentru desfășurarea activităților sportive în Bilbor, acesta are potențial pentru domeniul schiabil;

- Potențial turistic neexploatat la capacitate adecvată

  - Procent mic al fluxului de turiști raportat la nivel județean și la potențialul zonei;

  - Promovarea insuficientă a stațiunilor Borsec și Toplița pentru practicarea activităților de schi

Proiectul strategic propus vizează într-o primă etapă crearea cadrului de reglementare a dezvoltării urbanistice, respectiv elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Munții Călimani, pentru a se stabili obiectivele, acțiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni și restictii) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată. PUZ-ul propus reprezintă astfel o fază premergătoare realizării investițiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, în funcție de fondurile disponibile.

În a doua etapă a proiectului strategic, se propun o serie de obiective care țin de dezvoltarea infrastructurii turistice din nordul județului Harghita, precum reconstruirea traseului mocăniței Toplița - Borsec pentru exploatare în scop turistic, construire domeniu schiabil pe muntele Bătrâna, construire Parc Aventura. Lista obiectivelor propuse va fi actualizată în funcție de obiectivele stabilite prin PUZ.

A treia etapă a implementării proiectului strategic vizează creșterea accesibilității în arealul de nord al județului, în special spre obiectivele turistice, prin dezvoltarea de parteneriate între entitățile care gestionează obiectivele turistice, inclusiv prin organizarea de regio-tur-uri pe teritoriul Călimani – Giurgeu.

Conceptul integrat al proiectului strategic derivă din faptul că dezvoltarea turismului este corelată cu dezvoltarea economică (creșterea numărului de întreprinderi pentru derularea de investiții în turism și servicii adiacente – agrement, alimentație publică, meșteșuguri etc) și cu dezvoltarea socială (creșterea oportunităților de angajare prin crearea de locuri de muncă, ceea ce conduce la scăderea șomajului).

Caracterul inovativ constă pe de o parte în noile obiective turistice propuse spre realizare cât și în integrarea obiectivelor și serviciilor turistice din zonă prin realizarea de parteneriate și organizarea de regiotur-uri care contribuie la creșterea vizibilității obiectivelor incluse pentru vizitare dar și a zonei în general.

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement și de acces din arealul de nord al județului Harghita și promovarea obiectivelor turistice locale cu scopul de a crește atractivitatea zonei din punct de vedere turistic.

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

Obiective specifice:

- Întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru Munții Călimani;

- Realizarea a 3 investiții semnificativ în obiective turistice, precum:

  - Reconstruirea traseului mocăniței Toplița - Borsec pentru exploatare în scop turistic;

  - Construire domeniu schiabil pe muntele Bătrâna;

  - Construire Parc Aventura;

- Creșterea accesibilității în arealul de nord al județului, în special spre obiectivele turistice, prin

  - Dezvoltarea de parteneriate între entitățile care gestionează obiectivele turistice

  - Organizarea de regiotur-uri pe teritoriul Călimani – Giurgeu.

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru

- Domeniu strategic 5. Creșterea atractivității turistice, regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative.

  - Prioritatea 5.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de primire și agrement în scopul îmbunătățirii și diversificării serviciilor turistice oferite

  - Prioritatea 5.3. Promovarea destinațiilor turistice din Regiunea Centru

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului harghita (http:// analiza.judetulharghita.ro/strategii-judetene/)

Strategia de dezvoltare a turismului din județul Harghita

- Axa de dezvoltare nr. 1: Amenajarea și valorificarea resurselor turistice naturale și antropice

  - Domenii de intervenție / programe:

    - Elaborarea concepțiilor de amenajare teritorială a zonelor și destinațiilor turistice din județ

    - Amenajarea corespunzătoare a pârtiilor de schi existente în prezent și amenajarea unor pârtii de schi și în alte destinații corespunzătoare

- Axa de dezvoltare nr. 2: Stimularea dezvoltării structurilor de primire turistică și al altor infrastructuri conexe

  - Domenii de intervenție / programe:

    - Sprijinirea dezvoltării infrastructurii în stațiunile turistice și a elaborării planurilor de dezvoltare a acestor destinații

    - Stimularea dezvoltării structurilor de primire pe raza traseelor de turism activ și pentru asigurarea suportului tehnic privind aceste forme de turism

  - Obiective operative:

    - Crearea condițiilor necesare și întreținerea infrastructurii pentru organizarea și dezvoltarea turismului activ

    - Facilitatea dezvoltării diferitelor tipuri de structuri de agrement de pe raza județului

  - Istoricul ideii de proiect (se vor prezenta eventualele inițiative și programe derulate deja, care pot fi incluse în proiect, inclusiv specificarea sursei de finanțare din care a fost realizată activitatea respectivă)

Ideea de proiect are la bază viziunea cuprinsă în planul de dezvoltare zonală al A.D.I. Călimani – Giurgeu. În prezent se derulează un proiect de caracterizare a zonei Munților Călimani pentru a se fundamenta necesitatea elaborării unui PUZ.

Obiectivele vizate au fost identificate în Planul de Dezvoltare Zonală, dar până în prezent nu au fost demarate acțiuni pentru implementarea acestora.

  - Lista documentațiilor necesare (studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii topografice, plan de construcții, plan de afaceri, hotărâri UAT, inclusiv calendarul realizării acestora, modalitatea de finanțare) în cazul în care aceste documentații au fost realizate în prealabil, se va menționa data până când documentația este valabilă

- Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Munții Călimani – nu a fost demarată această acțiune.

- Pentru obiectivul aferent dezvoltării infrastructurii sunt necesare:

  - Elaborare studiu de fezabilitate

  - Emiterea Certificatului de urbanism

  - Elaborare Proiect Tehnic

  - Emiterea Autorizației de construire

- Pentru obiectivul aferent creșterii accesibilității în arealul de nord al județului, în special spre obiectivele turistice, sunt necesare:

  - Acorduri de parteneriat între entitățile care gestionează obiectivele turistice pentru conturarea de trasee pentru regiotur-uri

  - Autorizare operator zonal pentru organizarea de regiotur-uri

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

Populația cuprinsă în areal: 34.777 locuitori, care vor beneficia de:

- Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii

- Creșterea oportunităților de angajare prin crearea de noi locuri de muncă

Turiștii care tranzitează zona de nord a județului: 9.498 persoane la nivelul anului 2015, care vor beneficia de:

- Infrastructura turistică modernizată

- Creșterea oportunităților de petrecere a timpului liber

- Creșterea posibilității de a vizita mai mult obiective turistice

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

Rezultate:

- 1 PUZ realizat pentru Munții Călimani

- 3 obiective turitice realizate

- 1 traseu de regiotur definit

Impactul estimat:

- Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;

- Sprijinirea creşterii ocupării forţei de muncă din domeniul turistic;

- Sporirea accesibilităţii şi valorificarea potenţialului natural specific zonei;

- Dezvoltarea potenţialului turistic endogen ca parte a strategiilor locale existente;

- Extinderea şi modernizarea infrastructurii de agrement;

- Dezvoltarea marketingului turistic al zonei

- Descrierea activităților ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului, indicarea responsabililor și a surselor de finanțare posibile

Etapa preliminară: Activitățile premergătoare demarării proiectului:

- Consultarea tuturor entităților implicate, pentru identificarea interesului și al activităților pe care le pot realiza în cadrul proiectului.

- Identificarea potențialilor solicitanți, cei care au în proprietate activiul aferent investiției

- Identificarea posibilităților de finanțare

  - Activitățile pot fi realizate în cadrul proiectului de elaborare a portofoliului de proiecte

Etapa 1:

- Elaborare PUZ Munții Călimani;

- Responsabil ADI Călimani – Giurgeu

- Lansare licitație pentru identificare furnizor – Semnare contract – Elaborare PUZ – Aprobare PUZ

Etapa 2:

- Identificarea potențialelor investiții care pot fi realizate conform PUZ

- Pregătirea și implementarea proiectelor

Etapa 3 (responsabil ADI Călimani – Giurgeu):

- Identificarea unui operator pentru organizarea de regiotur-uri

- Realizarea parteneriatelor în zonă pentru organizarea de regiotur-uri

  - Identificarea obiectievelor turistice ce pot fi incluse în regiotur

  - Stabilirea traseului și al programului

  - Implicarea structurilor de cazare turistică ce pot notifica ADI Călimani Giurgeu asupra perioadelor cu grad de ocupare semnificativ pentru creșterea frecvenței de organizare a regiotur-urilor, precum și pentru organizarea unor evenimente specifice (târguri produse tradiționale, expoziții, alte evenimente)

  - Implicarea organizațiilor cu profil turstic, cultural etc ce se poat implica în organizarea de evenimente în perioadele în care se înregistrează un număr crescut de turiști

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Nu au fost identificate probleme juridice până în acest moment.

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

După aprobarea prioritizării proiectelor, realizarea acestora și a subproiectelor se va derula într-o perioadă de minim 3-5 ani.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

- Lipsa interesului entităților identificate ca ”părți interesate”

- Lipsa fondurilor pentru realizarea investițiilor

- Lipsa implicării agenților economici privați pentru crearea de parteriate

- Sustenabilitatea proiectului

Atât obiectivele turistice propuse spre realizare cât și serviciile de tip regiotur generează venituri pentru entitățile care le operează ceea ce contribuie și la creșterea veniturilor locale.

Regiotur-urile pot fi organizate luându-se în considerare obiectivele turistice existente și extinzându-se cu noile obiective propuse.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate

Etapa 1. Elaborare PUZ. 300.000 lei

Etapa 2. De stabilit după elaborare PUZ

Etapa 3. Achiziție autobuz supraetajat tip double – decker, cu ghid audio – aprox. 200.000 Euro

- Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită petru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

POR Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului