# Fișa de proiect  nr. 9

- Titlul proiectului

Măsuri care asigură eficacitatea intervențiilor de prevenire a  riscurilor naturale

- Locația de desfășurare a proiectului, inclusiv adresele de implementare

Proiectul vizează următoarele locații de implementare:

- Zone degradate prin fenomenul de alunecare de teren -  parcela „Salaoldata” sat Lutița - Comuna Mugeni

- Zone care necesită lucrări menținere a vegetației forestiere și de împăduriri pentru prevenirea fenomenelor naturale sau antropice care afectează teritoriul judeţului Harghita

- Zone care necesită lucrări de ameliorare pentru prevenirea unor fenomene de degradare a terenului agricol - Comuna Leliceni

- Zone care necesită amenajarea pentru prevenirea eroziunii malurilor – albia râului Târnava Mare din Orașul Cristuru Secuiesc

- Zone care necesită consolidarea malurilor, zidurilor de sprijini langa pârâu - Comuna Plăieșii de Jos

- Zone care necesită lucrări de dirijare a apelor meteorice în sistem rigole şi lucrări apărare împortiva inundațiilor - strada Pârâul Fierarilor Orașul Bălan

- Zone care necesită lucrări de dirijare a apelor meteorice în sistem rigole și eliminare exces de apă - strada Florilor Orașul Bălan

- Zone care necesită îndiguiri maluri - Râu Olt şi afluenţi Orașul Bălan

- Zone care necesită construire șanțuri din beton - localitatea Lupeni Comuna Lupeni

- Zone care necesită lucrări de drenare a apelor pluviale -  intravilan și extravilan  Comuna Remetea

- Zone care necesită lucrări și amenajări de protecție împotriva inundațiilor - Municipiul Miercurea Ciuc

- Zone care necesită lucrări de amenajare/corectare torenți - Pârâul Vărăriei  Comuna Tulgheş

- Comuna Avrămești și Comuna Ditrău

- Comuna Praid

- Comuna Plăieșii de Jos

- Beneficiarul programului

- Agenția de Management Energetic al Județului Harghita

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita - unitate  la nivel judeţean, subordonată Administraţiei Bazinele de Ape „Olt”

- Direcția Silvica Harghita

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

- Comuna Avrămești

- Comuna Ditrău

- Comuna Leliceni

- Comuna Lupeni

- Comuna Mugeni

- Comuna Plăieșii de Jos

- Comuna Praid

- Comuna Tulgheş

- Municipiul Miercurea Ciuc

- Orașul Bălan

- Orașul Cristuru Secuiesc

- Remetea

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

Județul Harghita se confruntă cu o serie de riscuri naturale, exacerbate în contextul schimbărilor climatice, ce reprezintă o ameninţare pentru cetăţeni, infrastructură şi resursele naturale.

Din cauza riscurilor naturale existente pe teritoriul judeţului Harghita se pot produce următoarele categorii de dezastre: fenomenele meteorologice periculoase pot determina furtuni, inundaţii, tornade, secetă, îngheţ, înzăpeziri;  incendii de pădure; avalanşe; fenomene distructive de origine geologică;  alunecări de teren; cutremure de pământ.

În acest sens, în perioada următoare sunt necesare măsuri și acțiuni pentru prevenirea și reducerea impactului fenomenelor naturale asupra teritoriului județului Harghita.

În ce privește prevenirea riscurile naturale, trebuie prevăzute acțiuni de regularizare văi, îndiguiri de râuri, ecologizarea albiei râurilor, lucrări de amenajare şi protecţie împotriva inundaţiilor etc. care să dezvoltare infrastructurii adecvate de prevenire a acestora.

Aceste măsuri și acțiuni sunt menite să întărească rezilienţa la dezastrele naturale şi să prevină astfel producerea unor pagube economice însemnate la nivelul comunității. Fenomenele  naturale  au marcat  și marchează  profund  dezvoltarea societătți umane, ele fiind cele mai răspândite dezastre și totodata și cele mai mari producatoare de pagube și victime omenești.

Acțiunile propuse în cadrul proiectului, de  stabilizare și prevenire a alunecărilor de teren în zonele vulnerabile, de prevenire a fenomenelor de degradare a terenului, de menținerea a vegetației forestiere și realizare de împăduriri, de consolidări, amenajari şi protejări de maluri și de apărare împotriva inundaţiilor vor contribui la limitarea efectelor fenomenelor naturale ca de exemplu, inundații, secetă sau alunecări de teren.

Proiectul propus, vizează acțiuni privind reducerea suprafeţelor afectate de alunecări de teren, reducerea suprafeţelelor erodate de eroziune și reducerea zonelor afectate de inundaţii, încadrându-se în obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, respectiv Obiectivul strategic: Protecția mediului înconjurător, dezvoltarea infrastructurii tehnice, conservarea biodiversității, diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale, utilizarea resurselor regenerabile de energie, precum și îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public, casnic și economic la nivelul Regiunii Centru, Prioritatea 3.1 Protecția mediului înconjurător și amenajarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii tehnice, Măsura 3.1.3. Construcția, amenajarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii tehnice de mediu (de pildă: stații de epurare, stații de preepurare, rezervoare de apă, surse de apă potabilă, rigole pentru regularizarea albiilor râurilor, etc.)

Una din sursele de informații care justifică necesitatea acestui proiect:

- Raport anual privind starea mediului în judeţul Harghita pentru anul 2014

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Obiectul principal al proiectului este prevenirea riscului de producere a fenomenelor naturale cu efect asupra populaţiei, infrastructurii şi resurselor naturale, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone din județul Harghita.

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- reducerea suprafeţelor afectate de alunecări de teren prin:

- măsuri pentru oprirea alunecărilor de pământ pe parcela „Salaoldata” sat Lutița - Comuna Mugeni

- lucrări de ameliorare pentru prevenirea unor fenomene de degradare a terenului agricol - Comuna Leliceni

- menținerea vegetației forestiere și realizare de împăduriri în zonele vulnerabile din județul Harghita

- reducerea suprafeţelelor erodate de eroziune:

- amenajarea albiei râului Târnava Mare pentru prevenirea eroziunii malurilor și amplasarea unei microhidrocentrale - Orașul Cristuru Secuiesc

- consolidarea malurilor, zidurilor de sprijini langa parau - Comuna Plăieșii de Jos

- reducerea zonelor afectate de inundaţii:

- lucrări de dirijare a apelor meteorice în sistem rigole şi lucrări apărare împotriva inundațiilor strada Pârâul Fierarilor, lucrări de dirijare a apelor meteorice în sistem rigole și eliminare exces de apă pe strada Florilor și îndiguiri maluri Râu Olt şi afluenţi - Orașul Bălan

- construire șanțuri din beton în localitatea Lupeni - Comuna Lupeni

- drenarea apelor pluviale în intravilan și extravilan - Comuna Remetea

- lucrări și amenajări de protecție împotriva inundațiilor - Municipiul Miercurea Ciuc

- amenajare/corectare torent Pârâul Vărăriei - Comuna Tulgheş

- dezvoltare sistem de protecție împotriva inundațiilor - Comuna Avrămești și Comuna Ditrău

- program de prevenire a inundaţiilor - Comuna Praid

- măsuri de protecție în caz de inundații - Comuna Plăieșii de Jos

- utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundațiilor

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, Obiectivul strategic: Protecția mediului înconjurător, dezvoltarea infrastructurii tehnice, conservarea biodiversității, diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale, utilizarea resurselor regenerabile de energie, precum și îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public, casnic și economic la nivelul Regiunii Centru, Prioritatea 3.1 Protecția mediului înconjurător și amenajarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii tehnice, Măsura 3.1.3. Construcția, amenajarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii tehnice de mediu (de pildă: stații de epurare, stații de preepurare, rezervoare de apă, surse de apă potabilă, rigole pentru regularizarea albiilor râurilor, etc.)

  - Lista documentațiilor necesare (studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii topografice, plan de construcții, plan de afaceri, hotărâri UAT, inclusiv calendarul realizării acestora, modalitatea de finanțare) în cazul în care aceste documentații au fost realizate în prealabil, se va menționa data până când documentația este valabilă

a. Emiterea Certificatului de urbanism

b. Elaborare studiu de fezabilitate / DALI

c. Elaborare Proiect Tehnic

d. Emiterea Autorizației de construire

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

Populația, autorităţile publice locale, instituțiile și agenții economici localizați în zonele de risc din județul Harghita.

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

Reducerea suprafeţelor afectate de alunecări de teren

- lucrări realizate pentru oprirea alunecărilor de pământ pe parcela „Salaoldata” sat Lutița - Comuna Mugeni

- lucrări realizate pentru ameliorare pentru prevenirea unor fenomene de degradare a terenului agricol - Comuna Leliceni

- lucrări realizate pentru menținerea vegetației forestiere și împăduriri în zonele vulnerabile din județul Harghita

Reducerea suprafeţelelor erodate de eroziune

- lucrări realizate pentru amenajarea albiei râului Târnava Mare pentru prevenirea eroziunii malurilor și amplasarea unei microhidrocentrale - Orașul Cristuru Secuiesc

- lucrări realizate pentru consolidarea malurilor, zidurilor de sprijini langa parau - Comuna Plăieșii de Jos

Reducerea zonelor afectate de inundaţii:

- lucrări realizate pentru dirijarea apelor meteorice în sistem rigole, lucrări realizate pentru apărarea împotriva inundațiilor pe strada Pârâul Fierarilor, lucrări realizate pentru dirijarea apelor meteorice în sistem rigole și eliminare exces de apă pe strada Florilor și îndiguiri maluri Râu Olt şi afluenţi - Orașul Bălan

- construire șanțuri din beton în localitatea Lupeni - Comuna Lupeni

- lucrări realizate pentru drenarea apelor pluviale în intravilan și extravilan - Comuna Remetea

- lucrări realizate pentru amenajări de protecție împotriva inundațiilor - Municipiul Miercurea Ciuc

- lucrări realizate pentru amenajare/corectare torent Pârâul Vărăriei - Comuna Tulgheş

- dezvoltare sistem de protecție împotriva inundațiilor - Comuna Avrămești și Comuna Ditrău

- program de prevenire a inundaţiilor realizat - Comuna Praid

- implemntarea de măsuri de protecție în caz de inundații - Comuna Plăieșii de Jos

- lucrări realizate în infrastructura verde pentru prevenirea inundațiilor

- Descrierea activităților ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului, indicarea responsabililor și a surselor de finanțare posibile

Activități ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului:

- Identificarea și prioritizarea zonelor afectate de alunecări de teren, erodate de eroziune și afectate de inundaţii

- Identificarea surselor de finanțare și a potențialilor solicitanți

- Stabilirea obiectelor proiectelor de investiții

- Contractarea serviciilor de proiectare și consultanță (unde este cazul)

- Intocmirea tuturor studiilor și obținerea tuturor acordurilor/avizlor/autorizațiilor necesare proiectului de investiții pentru depunerea la finanțator

- Eloborarea documenției proiectului conform cerințe finanțator

- Depunerea proiectului în cadrul sesiunii de depunere proiecte lansate

- Implementarea proiectului de investiții

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

Nu au fost identificate probleme juridice până în acest moment.

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Nu au fost identificate probleme juridice până în acest moment.

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

După aprobarea prioritizării proiectelor, realizarea acestora și a subproiectelor se va derula într-o perioadă de minim 3-5 ani.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

Riscuri de natura financiară

- apariția de cheltuieli neprevăzute

- creșterea nejustificată a prețurilor pentru achizitiile implicate în proiect

Riscuri ce implica achizițiile publice

- întârzierea proceduriilor de achiziții din cauza contestațiilor formulate de către operatorii economici participanți la procedura în urma transmiterii comunicărilor privind rezultatul procedurii

- întârzieri semnificative în semnarea contractelor de prestări servicii/ furnizare.

Riscuri ce țin de personalul care asigură managementul proiectului

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementare proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

Riscuri aferente activităților proiectului

- decalarea demarării activităților proiectului, ca urmare a întârzierii procedurilor de contractare

- neîncadrarea in termenele de realizare ale activităților propuse

- schimbări legislative care pot aduce întârzieri in implementarea contractului

- Sustenabilitatea proiectului

Beneficiarul direct al investiţiei se angajează să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse după finalizarea perioadei de implementare a proiectului şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă dar şi după, practic, pe toată durata de existenţă a acestora.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate

Bugetul estimat al proiectului este de 5 milioane de EUR, însă valoarea acestuia se va concretiza în urma elaborării studiului de prefezabilitate/fezabilitate.

- Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită petru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

- Pentru prevenirea și reducerea consecințelor inundațiilor, precum și reducerea efectelor negative ale unor fenomene determinate de schimbările climatice:

Program: Programul Operaţional Infrastrucură Mare 2014-2020

Axa Prioritară: AP 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor

Obiectivul Specific: Ob 5.1 - Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

Alocarea financiară: Prevenirea și gestionarea riscurilor - 251.952.941 Euro

Activități eligibile:

Activități pentru prevenirea inundațiilor:

A.1 Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundațiilor prin preluarea soluțiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor generate de creșterea incidenței evenimentelor extreme

- Lucrări de renaturare

- Reabilitare zone umede

- Mlaștini, turbării și păduri inundabile – pentru prevenirea inundaţiilor,

- Realizarea de poldere – acumulări temporare de apă

A.2 Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună practică pentru managementul barajelor

- Elaborare studii, metodologii, manuale de bună practică privind managementul barajelor

A.3 Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic (dezvoltare coordonată şi management integrat al activităţilor privind apa, terenurile şi resursele)

- Realizarea unor planuri de coordonare intersectorială care să aibă în vedere integrarea tuturor activităților din bazinul hidrografic în vederea realizării unei abordări integrate

A.4 Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale

- Achiziționare de echipamente necesare monitorizarea și avertizarea fenomenelor hidro-meteorologice severe

A.5 Măsuri care asigură eficacitatea intervențiilor de prevenire a inundațiilor

- Mărirea gradului de siguranţă la construcţiile hidrotehnice prin instalarea de senzori automați și echipamente complementare pentru mărirea gradului de siguranţă a barajelor; măsurarea stratului de zăpadă şi staţii hidrometrice pentru debite afluente, prize şi derivaţii; dotarea cu software si hardware pentru controlul si coordonarea exploatarii constructiilor hidrotehnice; echipamente şi mijloace de intervenţie la inundaţii pentru ANAR;

- Informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră;

A.6 Realizarea de măsuri structurale de protecție împotriva riscului la inundații, acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin construirea ori reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme

- Lucrări de amenajări/regularizări de albie

- Construirea de ziduri de sprijin

- Lucrări de consolidări de mal

- Reabilitări/construcţii lacuri de acumulare şi alte investiții conexe pentru întreținere şi siguranță în exploatare

- Diguri de apărare împotriva inundațiilor, derivații interbazinale, prize de apă şi alte investiţii conexe pentru întreținere şi siguranța în exploatare

A7 Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii, conform celor prevăzute în Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen lung mediu şi lung sau în planurile de management al riscului la inundaţii

A.8 Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)

Solicitanți eligibili:

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ca instituție desemnată să implementeze și să monitorizeze Planurile de Management al Riscului la Inundații (PMRI), în parteneriat cu structurile specializate să implementeze măsurile specifice din cadrul PMRI (ex. ANAR; RNP etc);

- Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri cu  specializare în domeniul ecologiei, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural.

- ANAR, ANM

- Alți beneficiari, identificați prin POIM, vor fi eligibili ulterior finalizării evaluării naționale a riscurilor, conform investițiilor prioritizate ca urmare a acestei evaluări

Ratele de cofinanțare: 100% (85% FEDR + 15% buget de stat) pentru toate categoriile de beneficiari

- Pentru reducerea suprafeţelor afectate de alunecări de teren, a suprafeţelelor erodate de eroziune și a zonelor afectate de inundaţii

Finanțare: Bugetul de stat

Titularul investiţiei:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Beneficiarul investiţiei: Administraţia Naţională “APELE ROMANE” – Administraţia Bazinele de Ape „Olt”

- Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Program: Programul National De Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 -

Submăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Scopul investițiilor:

- de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;

- de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;

- de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;

- de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

Beneficiarii:

- Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;

- Deținătorii private de teren agricol și neagricol;

- Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;

Sprijinul nerambursabil se va acorda sub formă de prime astfel:

- Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)

- Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2)