# Fișa de proiect nr. 10.

- Titlul proiectului

Amenajare baze sportive in judetul Harghita in localitati cu peste 300 de locuitori

- Locațiile de desfășurare ale proiectului, inclusiv adresele de implementare

- UAT-uri din județul Harghita

- Beneficiarii programului

  - UAT-uri din județul Harghita

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

CJ Harghita, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret

UAT-uri pe raza cărora se vor situa obiectivele de investiție

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Obiectivul principal al proiectului este înființarea unor baze sportive în localități cu peste 300 de locuitori unde nu există posibilitate de a practica sporturi de echipă.

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

OS 1 – Pregătirea unei analize generale privind capacitatea și nivelul de calitate a bazelor existente

OS 2 – Realizarea unor studii de fezabilitate „tip”

OS 3 – Sprijinirea realizării proiectelor de investiții

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Având în vedere potențialul turistic al terenurilor de sport în localități, proiectul se încadrează în domeniul strategic nr. 5 al Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020:

Domeniul strategic de dezvoltare 5. Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative

Prioritatea specifică 5.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de primire și agrement în scopul îmbunătățirii și diversificării serviciilor turistice oferite

Măsura 5.2.2. Dezvoltarea structurilor de primire turistică și de agrement

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului Harghita

Proiectul se încadrează în Strategia de tineret al județului Harghita

- Axa prioritară nr. 2: Timp liber activ

  - Domeniu de intervenție 2.1 – Dezvoltarea infrastructurii de sport și de agrement

  - Lista documentațiilor necesare (studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii topografice, plan de construcții, plan de afaceri, hotărâri UAT, inclusiv calendarul realizării acestora, modalitatea de finanțare) în cazul în care aceste documentații au fost realizate în prealabil, se va menționa data până când documentația este valabilă

În prima fază a implementării proiectului se va realiză o analiza a necesităților la nivelul județului, prin care se va contura lista localităților în care se vor realiza infrastructura de sport. În urma acestuia următoarele documentații trebuie elaborate:

- Emiterea Certificatului de urbanism pentru lucrările de infrastructură

- Elaborare studiu de fezabilitate

- Elaborare Proiect Tehnic

- Emiterea Autorizației de construire

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

Locuitorii zonei vor avea posibilitatea de utiliza terenurile de sport din aceste mici localități, prin urmare devin beneficiarii direcți ai investițiilor.

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

Rezultatul implementării proiectului este realizarea a minim 20 de terenuri de sport în mici localități dar cu peste 300 de locuitori.

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

Nu au fost identificate probleme juridice până în acest moment.

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Nu a fost identificată situația juridică a terenurilor. Aceasta se va realiza o dată cu analiza necesităților la nivelul județului, respectiv la faza întocmirii studiului de fezabilitate.

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

După aprobarea prioritizării proiectelor, realizarea acestora și a subproiectelor se va derula într-o perioadă de minim 2-3 ani.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

Riscuri de natura financiară

- apariția de cheltuieli neprevăzute

- creșterea nejustificată a prețurilor pentru achizitiile implicate în proiect

Riscuri ce implica achizițiile publice

- întârzierea proceduriilor de achiziții din cauza contestațiilor formulate de către operatorii economici participanți la procedura în urma transmiterii comunicărilor privind rezultatul procedurii

- întârzieri semnificative în semnarea contractelor de prestări servicii/ furnizare.

Riscuri ce țin de personalul care asigură managementul proiectului

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementare proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

Riscuri aferente activităților proiectului

- decalarea demarării activităților proiectului, ca urmare a întârzierii procedurilor de contractare

- neîncadrarea in termenele de realizare ale activităților propuse

- schimbări legislative care pot aduce întârzieri in implementarea contractului

- Sustenabilitatea proiectului (modul în care proiectul se autosusține financiar după implementare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp, resurse umane care să îndeplinească condițiile tehnice minime, sustenabilitate tehnică, etc – orientativ)

Beneficiarul direct al investiţiei se angajează să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse după finalizarea perioadei de implementare a proiectului şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă dar şi după, practic, pe toată durata de existenţă a acestora.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate (lucrări, achiziții de echipamente, resurse umane și management, informare, etc)

Bugetul estimativ al unei  baze sportive cu gazon sintetic și cu acoperiș este de 200.000 euro + TVA. În cazul realizării a 20 de baze sportive, bugetul estimativ al proiectului este de 4.000.000 de eur. Totodată trebuie subliniat că valoarea proiectului se va contura odată cu elaborarea studiului de fezabilitate/prefezabilitate.

Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită pentru depunerea  cererilor de finanțare

Nu există niciun program operațional pentru baze sportive pentru beneficiari UAT, APL. Pentru actori privați există două măsuri de finanțare în cadrul PNDR 2014-2020: Măsura 6.2 și Măsura 6.4