# Fișa de proiect nr. 14.

- Titlul proiectului

Înființarea unui Parc tehnologic în Gheorgheni pentru dezvoltarea industriei lemnului

- Locația de desfășurare a proiectului, inclusiv adresele de implementare

Oraș Gheorgheni

- Beneficiarul programului

Municipiul Gheorgheni, împreună cu UAT-uri limitrofe.

Administratorul parcului poate fi identificat în urma unei selecții publice.

Fondator - autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care iniţiază constituirea unui parc industrial

Administrator parc - persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înfiinţată în condiţiile legii de către fondatori

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

- Municipiul Gheorgheni

- Consiliul Județean Harghita

  - asigurarea asistenței pentru IMM-urile din industria lemnului (forumuri, sprijinirea și facilitarea cooperării, identificarea de resurse), pentru a atinge  un  nivel  de  dezvoltare  la  care  aceste  firme  pot  investiîn  mod  continuu  în dezvoltarea competitivității lor

- Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10

  - promovarea parcului tehnologic la nivelul regiunii Giurgeu.

  - Componența publică a Grupului de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10: Orașul Borsec, Comuna Corbu, Comuna Tulgheș, Comuna Remetea, Comuna Ditrău, Comuna Lăzarea, Comuna Joseni, Comuna Ciumani, Comuna Suseni, Comuna Voșlăbeni

- Camera Agricola din Județul Harghita

  - promovarea parcului tehnologic la nivelul județului și asistenţa tehnică şi consilierea producătorilor în vederea absorbţiei fondurilor europene

- Asociaţia Prelucrătorilor Lemnului ARBOR – obiective:

  - apărarea intereselor societăţilor comerciale din sectorul prelucrării lemnului din Gheorgheni, sprijinirea şi reprezentarea acestora în faţa oficialităţilor şi a persoanelor juridice, conform normelor de drept în vigoare, usţinerea şi sprijinirea recomandărilor privind îmbunătăţirea legilor aferente și reprezentarea comună a intereselor membrilor asociaţiei la nivel local, judeţean şi naţional în faţa persoanelor juridice, sprijinirea membrilor cu toate mijloacele legale pentru câştigarea fondurilor nerambursabile române şi străine precum şi atragerea capitalului străin în acest sector.

- Clusterul ARBOR –

  - cooperare pentru realizarea unei centre de transfer tehnologic, respectiv crearea de platforme de facilitarea producției pentru IMM-uri

LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale care reglementează regimul juridic de constituire, organizare şi funcţionare a parcurilor industriale și are ca scop stimularea investiţiilor directe, autohtone şi străine, în industrie, servicii, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi inovare, dezvoltarea regională, dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii şi mici și crearea de noi locuri de muncă.

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

Una din principalele resurse naturale ale județului Harghita este lemnul.

Conform rapoartelor din iunie 2016 ale Biroului de Analiză  şi Sinteză din cadrul Consiliului Județean Harghita, recoltarea forestieră realizată în judeţul Harghita înseamnă în jur de un sfert din totalul regiunii Centru. Societățile comerciale din domeniul prelucrării lemnului și a mobilei produc 9% din  cifra de afaceri a firmelor active din județul Harghita, respectiv 7% din profitului total. Astfel, în cazul județului Harghita subramurile industriale de prelucrarea lemnului și fabricarea mobilei  reprezintă  activități  economice  deosebit  de  importante  în  cadrul  cărora sfera antreprenorială  reușește  să  înființeze  întreprinderi  profitabile.  Fiind  o  activitate  cu  o  tradiție considerabilă în zonă, aici există muncitori calificați și experți pentru recoltarea și prelucrarea emnului.  Prin urmare,  multe  firme  din  acest  sector găsesc  resursele  umane  necesare  de  a funcţiona profitabil.

Înființarea unui parc tehnologic pentru dezvoltarea industriei lemnului contribuie la implementarea recomadărilor formulate în conformitate cu prevederile axei prioritare nr. 3. - Management forestier  durabil – industrie  competitivă  de  prelucrare  a  lemnului  Programul  de  Dezvoltare Economică a județului Harghita pe perioada 2012 – 2020:

- Pentru realizarea unei industrii sustenabile și competitive, firmele locale trebuie să prelucreze materialul lemnos recoltat în județ și să-l valorifice  sub  forma produse lor cu valoare adăugată, păstrând și realizând locuri de munca, generând astfel o creștere a  veniturilor  în  industria  de  profil.  Deci  accentul  trebuie  pus  pe prelucrarea  lemnului de către întreprinderile mici și mijlocii locale, nu pe recoltarea materiei prime

- Trebuie găsită modalitatea ca materia primă locală să fie prelucrată de firme locale cu muncitori calificați locali

Prin crearea structurii de afacerii ce va funcționa în cadrul parc tehnologic pentru dezvoltarea industriei lemnului vor crește investițiile în domeniul prelucrării lemnului, creându-se în acest fel premizele realizării unei industrii sustenabile și competitive prin prelucrarea materialul lemnos recoltat în județ și valorificarea lui  sub  forma de produse cu valoare adăugată, păstrând și realizând locuri de munca în județ.

Crearea unui parc tehnologic în Gheorgheni pentru dezvoltarea industriei lemnului va avea ca efect revigorarea și dezvoltarea economiei locale, județene și regionale, încadrându-se în obiectivele Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, respectiv Domeniul strategic 2. Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării, Obiectivul strategic: Dezvoltarea economiei regionale bazate pe cunoaștere prin modernizarea și eficientizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării economice și prin creșterea rolului cercetării–dezvoltării-inovării la nivelul economiei Regiunii Centru și a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, repectiv Direcția Strategică 1 Construirea unei culturi economice a inovării, Prioritatea 1.4 Susținerea activităților clusterelor inovative și a altor structuri de cooperare economică, Măsura 1.4.1. Extinderea infrastructurii regionale și locale de sprijinire a afacerilor și diversificarea gamei de servicii oferite

Dezvoltarea economică la nivel local și regional este susținută prin crearea de structuri de afaceri în cadrul cărora firmele să se bucure de anumite facilități și servicii specifice.

Înființarea unui Parc tehnologic în Gheorgheni pentru dezvoltarea industriei lemnului este un proiect cu concept integrat de dezvoltare:

Dezvoltarea infrastructurii

Înființarea unui parc tehnologic contribuie la dezvoltarea infrastructurii structurilor de afaceri moderne din județul Harghita și regiunea Centru care să răspundă la cerințele specifice ale investitorilor.

Dezvoltarea economică

Crearea de structuri de afaceri în cadrul cărora firmele să se bucure de anumite facilități și servicii specifice contribuie creșterea numărului de agenți economici în zona, contribuie la realizarea transferului tehnologic și la atragerea investițiilor în zonă.

Dezvoltare socială

Prin crearea de structuri de afaceri se atrag și valorifică resursele umane ale zonei creându-se noi locuri de muncă în cadrul firmelor gazduite de acestea iar prin crearea parc tehnologic în domeniul lemnului se atrage și valorifică forță de muncă cu o înaltă calificare în domeniul lemnului.

Documentatii relevante pentru sustinerea / justificarea necesitatii proiectului.

- PROIECT RAPORT: Problema exploatării lemnului în Județul Harghita și Regiunea de dezvoltare Centru a României - Grupul de Analiză și Sinteză Consiliul Județean Harghita

- Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020

- Programul  de  Dezvoltare Economică a județului Harghita pe perioada 2012 – 2020

- Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Obiectivul principal al proiectului este stimularea dezvoltării economice a Municipiului Gheorgheni și a județului Harghita prin crearea unui Parc tehnologic în Gheorgheni pentru dezvoltarea industriei lemnului și valorificarea potențialului resurselor naturale și umane ale zonei.

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Contruirea unui structuri de afaceri moderne în cadrul cărora firmele să se bucure de anumite facilități și servicii – parc tehnologic în domeniul lemnului în municipiul Gheorgheni

- Creșterea potențialului de dezvoltare a activitățiilor din domeniul lemnului din zona

- Creșterea numarului locurilor de muncă din zona prin crearea de noi locuri de muncă în cadrul firmelor gazduite de parcul tehnologic

- Atragerea investițiilor în zonă prin crearea unei infrastructuri moderne de structuri de afaceri care să răspundă la cerințele specifice ale investitorilor

- Creșterea numărului de agenți economici în zonă prin crearea unui structuri de afaceri moderne în cadrul cărora firmele să se bucure de anumite facilități și servicii

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, Domeniul strategic 2. Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării, Obiectivul strategic: Dezvoltarea economiei regionale bazate pe cunoaștere prin modernizarea și eficientizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării economice și prin creșterea rolului cercetării–dezvoltării-inovării la nivelul economiei Regiunii Centru

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, Direcția Strategică 1 Construirea unei culturi economice a inovării, Prioritatea 1.4 Susținerea activităților clusterelor inovative și a altor structuri de cooperare economică, Măsura 1.4.1. Extinderea infrastructurii regionale și locale de sprijinire a afacerilor și diversificarea gamei de servicii oferite

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului harghita (http:// analiza.judetulharghita.ro/strategii-judetene/)

Programul  de  Dezvoltare Economică a județului Harghita pe perioada 2012 – 2020, Axa prioritare nr. 3. - Management forestier  durabil – industrie  competitivă  de  prelucrare  a  lemnului

  - Lista documentațiilor necesare (studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii topografice, plan de construcții, plan de afaceri, hotărâri UAT, inclusiv calendarul realizării acestora, modalitatea de finanțare) în cazul în care aceste documentații au fost realizate în prealabil, se va menționa data până când documentația este valabilă

a. Emiterea Certificatului de urbanism

b. Elaborare studiu de fezabilitate / DALI

c. Elaborare Proiect Tehnic

d. Emiterea Autorizației de construire

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

Prezentul proiect va contribui la dezvoltarea economică durabilă a municipiului Gheorgheni, a UAT-urilor limitrofe și a județului Harghita în general, prin crearea unei infrastructuri adecvate desfașurării activității economice din domeniul lemnului. De rezultatele proiectului vor beneficia atât firmele  care vor fi găzduite de parcul  tehnologic cât și comunitatea locală, prin îmbunătățirea cadrului de viața și crearea de noi locuri de muncă.

Grupurile țintă vizate de proiect sunt:

- beneficiarii direcți: firmele ce vor fi atrase în cadrul structurii de afaceri, angajații firmelor gazduite și societatea ce administreaza structura de afaceri

- beneficiarii indirecti ai proiectului: partenerii din cadrul proiectului, Municipiului Gheorgheni, entități ce activează în domeniile conexe, din amonte sau aval, a activităților din domeniul lemnului și locuitorii municipiului Gheorgheni.

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

Rezultatele proiectului

- Construire parc tehnologic

- Dotare parc tehnologic cu echipementele necesare

- Un număr de minim 20 de firme găzduite din care IMM-uri în număr de 15

- Descrierea activităților ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului, indicarea responsabililor și a surselor de finanțare posibile

Activități ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului:

- Identificarea amplasamentului pentru parcul tehnologic care să respecte prevederile Legii nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale

- Identificarea administratorului parcului tehnologic - persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înfiinţată în condiţiile legii

- Stabilirea obiectelor proiectelor de investiții

- Contractarea serviciilor de proiectare și consultanță (unde este cazul)

- Intocmirea tuturor studiilor și obținerea tuturor acordurilor/avizlor/autorizațiilor necesare proiectului de investiții

- Eloborarea documenției proiectului conform cerințe Lege nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale

- Depunerea documentației proiectui la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

- Implementarea proiectului de investiții și identificare de surse de finanțare

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

Nu există litigii în acest moment.

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Situația juridică a imobilelor se va concretiza în urma realizării studiului de fezabilitate.

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

În urma aprobării studiului de fezabilitate, proiectul poate fi implementat într-o perioadă de 3-5 ani.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

Riscuri de natura financiară

- apariția de cheltuieli neprevăzute

- creșterea nejustificată a prețurilor pentru achizitiile implicate în proiect

Riscuri ce implica achizițiile publice

- întârzierea proceduriilor de achiziții din cauza contestațiilor formulate de către operatorii economici participanți la procedura în urma transmiterii comunicărilor privind rezultatul procedurii

- întârzieri semnificative în semnarea contractelor de prestări servicii/ furnizare.

Riscuri ce țin de personalul care asigură managementul proiectului

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementare proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

Riscuri aferente activităților proiectului

- decalarea demarării activităților proiectului, ca urmare a întârzierii procedurilor de contractare

- neîncadrarea in termenele de realizare ale activităților propuse

- schimbări legislative care pot aduce întârzieri in implementarea contractului

- Sustenabilitatea proiectului

Din punct de vedere financiar, operarea investiției realizate presupune efectuarea operațiunilor de întreținere și mentenanță a obiectivelor reabilitate în parametrii corespunzători de funcționare. Lucrările de întreținere și reparații vor fi finanțate de către administrator prin alocarea de sume din bugetul anual de venituri și cheltuieli al instituției.

Proiectul va genera venituri directe rezultate din perceperea tarifelor de închiriere și de concesionare a spațiilor din cadrul structurii de afaceri Gheorgheni, cât și din tarifele din prestarea diferitelor servicii către firmele ce vor activa în cadrul structurii de afaceri propuse.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate

Bugetul estimat al proiectului este de aproximativ 2,5 milioane de eur, însă valoarea se va concretiza odată cu elaborarea studiului de fezabilitate.

- Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită petru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

Sursele de finanțare:

Program: Programul Operaţional Regional 2014-2020

Prioritate de investiții: 1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

Alocarea financiară: Regiune Centru = 28,54 mil. Euro

Activități eligibile:

- crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri științifice și tehnologice, respectiv, construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare

- achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice

- investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT.

Solicitanți eligibili:

Entități juridice constituite care furnizează activităţi de transfer tehnologic - parcuri științifice și tehnologice, din mediul urban și rural:

- Institute Naționale de Cercetare și Dezvoltare

- Institute de învăţământ superior

- Institute ale academiei

- Alte instituţii publice

- Societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare

- Organizaţii neguvernamentale

- Asociaţii profesionale

- Camere de comerţ şi industrie

- entitate de inovare şi transfer tehnologic autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată etc