# Fișa de proiect nr. 33.

- Titlul proiectului

Infiintare cursa de transfer in judetul Harghita catre aeroport Otopeni, Targu Mures si Cluj Napoca

- Locația de desfășurare a proiectului, inclusiv adresele de implementare

Proiectul se va desfășura pe tot teritoriul județului Harghita, mai ales în orașele importante ale județului (Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni)

- Beneficiarul programului

- Consiliul Județean Harghita prin Agenția de Dezvoltare a Județului Harghita, ADI Harghita

- Transortatori locali (care vor fi selectați în urma unor licitații publice)

- Alte unităţi administrativ-teritoriale

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

- Consiliul Județean Harghita prin Agenția de Dezvoltare a Județului Harghita, ADI Harghita

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

Conform Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, se constată că Județul Harghita nu este legat la nici una dintre autostrăzi, și nu se preconizează realizarea a nici unui aeroport în județ. Dezvoltarea infrastructurii reprezintă o problemă acută pentru județul Harghita, și prin lipsa unor dezvoltări consistente în domeniu, Consiliul Județean Harghita merge în întâmpinarea problemelor de transport, de libera mișcare a persoanelor. Așadar CJ Harghita, constatând acest necesități reale, consideră o oportunitate reală conectarea locuitorii județului la aeroporturile din zonă.

Proiectul prevede organizarea transportului de persoane cu microbuze speciale, bine amenajate, confortabile între orașele importante ale Județului Harghita (Miercurea Ciuc, odorheiu Secuiesc, Gheorgheni). Distanta de la Miercurea-Ciuc la cele mai apropieate aeroporturi: Aeroportul International Targu Mures: 169 km, Aeroportul International Cluj-Napoca: 243 km, Aeroportul International Otopeni: 256 km. Scopul acestui proiect este facilitarea transferului locuitorilor, dar și a turiștilor - inclusiv investitorilor între aeroporturi din zomă și județul Harghita. Problema transportului persoanelor din România este una acută, și în zone speciale ca Județul Harghita (care nu are  acces direct la căi de transport naționale și internaționale) se accentuează în mod special. Proiectul caută soluții viabile pentru această problemă.

Proiectul propus, organizarea transportului către aeroporturile importante din zonă și la București, propune rezolvarea unei probleme importante: conectarea locuitorilor judeșului Harghita cu pulsul lumii moderne. Acest proiect va crea o oportunitate:

- Turiștilor, car vor să viziteze zona Secuimii, în special județul Harghita

- Oamenilor de afaceri, care vor să investească în zonă, sau care vor să creeze relații economice cu parteneri internaționali

- Locuitorilor județului, care vor să viziteze rudele, prietenii, sau care vor să primească vizita apropiaților

Prin obiectivele sale, proiectul propus, este in linie cu nevoile de dezvoltare și cu nevoile investiționale identificate la nivel județean si regional privind .

Proiectul propus are un concept integrat de dezvoltare vizând dezvoltarea infrastructurii de transport, în condițiile în care POIM 2014-2020 nu preconizează investiii majore în Județl Harghita.

Proiectul propune standarde de calitate superioara celor existente:

Prin implementarea proiectului căile de transport și căile de comunicare vor fi dezvoltate, în mod integrat, și se va crea un sistem de calitate în domeniul transportului.

Proiectul va facilita transportul persoanelor între județul Harghita și aeroporturile:

- Târgu Mureș (cu curse Wizzair, Tarom), cel mai apropiat aeroport de județul Harghita

- Cluj Napoca (un aeroport cu un număr de pasageri de peste 1.8 milioane de persoane preconizate pentru 2016, cu multe curse regulare ale Tarom, Wizzair, Ryanair, KLM, Lufthansa, LOT, Air France etc.

- București – cel mai mare aeroport al României, cu un număr de pasageri semnificativ, cu cele mai multe curse internaționale

Se vor mentiona documentatiile, statisticile sau analizele sectoriale locale sau microregionale in vederea sustinerii/ justificarii necesitatii proiectului.

- Programului Operațional Regional 2014 – 2020

- Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020

- Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Obiectivul principal al proiectului este facilitarea transportului de persoane între aeroporturile importante și județul Harghita, printr-un servciu profesional, asigurat cu microbusuri bine dotate. Serviciul va fi conectat la rețelele turistice din județul Harghita. .

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

Obiectivele specifice ale proiectului

- înfiinţări unui serviciu de transport zilni/săptămânal către aeroporturile importante din zonă

- conectarea turiștilor cu rețelel turistice (inclusiv HORECA) din zonă

- Activități de marketing în perioda serviciilor, prezentarea oportunităților de investiții și oportunităților turistice a județului Harghita

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 - Domeniul Strategic 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale, Obiectivul strategic: Dezvoltarea urbană durabilă, creșterea coeziunii teritoriale prin încurajarea dezvoltării policentrice, dezvoltarea infrastructurii de transport, tehnico-edilitară, de educație, sănătate, socială și situații de urgență, precum și creșterea accesului populației la serviciile aferente la nivelul Regiunii Centru, Prioritatea 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport și comunicații și tehnico-edilitară la nivelul Regiunii Centru, Măsura 1.2.1. Creșterea mobilității regionale prin extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri rutiere și feroviare, construirea de centuri ocolitoare în vecinătatea orașelor precum și construirea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea de aeroporturi și 1.2.4. Dezvoltarea infrastructurii diferitelor tipuri de comunicații în special al accesului populației, administrației publice și mediului privat la conexiuni în bandă largă și asigurarea interoperabilității sistemelor de comunicații care nu sunt legate în mod direct, ci în mod indirect cu proiectul propus.

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului harghita (http:// analiza.judetulharghita.ro/strategii-judetene/) –

Strategia de dezvoltare a turismului în Județul Harghita – care pune un accent special pe dezvoltarea sistemului de transport și conectivitatea cu aeroporturile internaționale din zonă.

  - Istoricul ideii de proiect (se vor prezenta eventualele inițiative și programe derulate deja, care pot fi incluse în proiect, inclusiv specificarea sursei de finanțare din care a fost realizată activitatea respectivă)

Consiliul Județean Harghita de mult timp analizează posibilitatea de construire a unui aeroport în judeșul Harghita, dar din studiile elaborate și din datele tehnice reiese faptul că construirea unui aeroport internațional este o investiție foarte riscantă. În aceste condiții realizarea unei conexiuni frecvente între aeroporturi și Județul Harghita a devenit o oportunitate reală, care ar facilita turismul, investițiile în zonă, și ar aduce ”mai aproape Județul Harghita de lume”.

  - Lista documentațiilor necesare (studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii topografice, plan de construcții, plan de afaceri, hotărâri UAT, inclusiv calendarul realizării acestora, modalitatea de finanțare) în cazul în care aceste documentații au fost realizate în prealabil, se va menționa data până când documentația este valabilă

a. Evaluarea necesităților de transport

b. Elaborare unui studiu de prefezabilitate, privind transportul către aeroporturi

c. Organizarea achizițiilor pentru selectarea transportatorilor

d. Selectarea partenerilor turistici pentru dezvoltarea calității serviciilor

e. Pornirea serviciilor de transport către aeroporturi

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

- Locuitorii județului, care utilizează serviciile de transport aerian

- Turiștii care vor să viziteze Jud. Harghita

- Mediul de afaceri, care este interesat în dezvoltarea relațiilor de afaceri internaționale

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

Rezultatele proiectului

Se vor intensifica relațiile internaționale de afaceri între partnereii de business

Va crește turismul către județul Harghita

Vor crește serviciile HORECA de calitate

- Descrierea activităților ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului, indicarea responsabililor și a surselor de finanțare posibile

Activități ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului:

- Identificarea curselor de avioane care reprezintă cel mai mare interes pentru locuitorii Judeului Harghitei

- Identificarea curselor de avioane, car reprezintă cel mai mare potențial de vizite investiționale pentru județ

- Contractarea serviciilor de consultanță (unde este cazul) pentru elaborarea planului de afaceri și a analizei cost-beneficiu

- Intocmirea tuturor studiilor și obținerea tuturor acordurilor/avizelor/autorizațiilor necesare pentru demararea proiectului

- Organizarea achizițiilor pentru selecția transprtatorilor

- Procedura de selecție și acreditare a partenerilor (parteneri din domeniul HORECA)

- Implementarea proiectului de investiții și identificare de surse de finanțare ulterioare

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

NU SUNT

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Nu este nevoie de imobile specifice, se va utiliza infrastructura existentă, cu accent special pe calitatea serviciilor (numai gările care pot oferi servicii de calitate vor fi acreditați pentru a găzdui microbusele specifice

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

Proiectul poate fi pornit în Q1 anul 2017, și poate fi implementat începând cu Q2 anul 2017.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

Riscuri de natura financiară

- apariția de cheltuieli neprevăzute

- creșterea nejustificată a prețurilor pentru achizitiile implicate în proiect

Riscuri ce implica achizițiile publice

- întârzierea proceduriilor de achiziții din cauza contestațiilor formulate de către operatorii economici participanți la procedura în urma transmiterii comunicărilor privind rezultatul procedurii

- întârzieri semnificative în semnarea contractelor de prestări servicii/ furnizare.

Riscuri ce țin de personalul care asigură managementul proiectului

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementare proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

Riscuri aferente activităților proiectului

- decalarea demarării activităților proiectului, ca urmare a întârzierii procedurilor de contractare

- neîncadrarea in termenele de realizare ale activităților propuse

- schimbări legislative care pot aduce întârzieri in implementarea contractului

- Sustenabilitatea proiectului

Proiectul va putea deveni sustenabil, după primul an de funcționare, dar acest proiect va fi unul dinamic, care va răspunde permanent nevoilor actuale, va urmări modificările transportului aerian. Considerăm, că proiectul va fi autosustenabil, fără o implicare financiară a CJ Harghita în faza de implementare.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate

Proiectul va avea un buget redus: pregătirea proiectului va avea costuri reale, și totodată costurile de funcționare în primele luni de realizare a proiectului.

| Nr. crt | Activitate | Buc | Cost EUR | Cost total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluarea necesităților | 1 | 2000 | 2000 |
| 2 | Studiu de prefezabilitate | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | Plan de afaceri | 1 | 2000 | 2000 |
| 4 | Selecția partenerilor | 1 | 1000 | 1000 |
| 5 | Finanțarea activităților | 6 | 3000 | 18000 |
|  | Total |  |  | 25000 |

- Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită petru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

Finanțarea proiectului se va realiza din surse proprii ale CJ Harghita, iar după primele 6 luni se preconizează că proiectul va fi autosustenabil, și după o perioadă de câteva luni, va deveni un proiect generator de venit.